## Slide 1: Infor 服务
咨询服务
客户成功
云运营
培训教育
支持

## Slide 2: Infor 服务
3,200+ 顾问
1,200+
支持专家
平均9.1
年的经验
1M
知识分享文章
3 COEs
600 顾问
7,000+
云客户
168
国家
2,600+
上线

## Slide 3: Infor 服务 – 大中国区
全球与本地化
全球性项目实施经验
国际/合资企业实施经验
国际/本地财务实施经验
咨询服务经验
平均12年INFOR解决方案咨询、实施经验
行业/业务运行经验
专业领域认证（CPA, ACCA, APICS）
管理服务
本地化应用管理支持
中国区CoE
大连CoE
支持服务
中国区支持中心

## Slide 4: 愿景
三个目标：
  确保我们的产品基于以下方面实施：
    最低风险
    高成本效益，并
    满足客户业务目标
  通过方法论达致价值实现
  专为我们选择的垂直市场而定制
Infor部署方法的愿景 是支持成功实施
所有Infor公司产品，随时随地
在世界上任何地方。
“
Notes: This vision is really quite simple…
…The vision for the Infor Deployment Method is to support the successful implementation
of every Infor product, anywhere
in the world.”

## Slide 5: 方法论原则
项目管理
+
实施
支持瀑布 和敏捷
软件工程
针对垂直行业
专注于
风险管控
业务流程驱动
基于行业标准
Notes: Here is another good slide to show customers or prospects
Vertical Specific – other vendors have “methods for the masses” – Infor has products for specific vertical markets, along with vertical specific methodology guidance
Waterfall & Agile – does the customer need a disciplined approach? an Agile approach? or a combination of both? – Infor Deployment Method is designed to work with any combination
Standards – we built Infor Deployment Method on open standards such as the Project Management body of knowledge (PMBOK) and SPEM, the Software & Systems Process Engineering Metamodel, the Unified Process, and TOGAF - The Open Group Architecture Framework, and finally the BABOK, the Business Analysis Book of Knowledge
Business Process Driven – at the end of the day, it’s about business process improvement, not just software
Risk Focused – we focus on the high risk items during early iterations of the project lifecycle

## Slide 6: 知识转移和IT伙伴关系
Infor
长春一汽国际物流 项目团队
知识
Project Approach Methodology
核心构建与试点
业务流程咨询、系统设计、技能传授、指导、辅导
配置、数据迁移、用户培训与支持
INFOR 顾问
客戶 项目团队
最終用戶
后续推广
启动
精化
构建
部署
优化

## Slide 7: Infor 部署方法 (阶段视图)
优化
部署
构建
精化
启动
项目初始及规划
项目关闭
确认范围及目标
定义业务需求
定义高层级业务流程模型
定义支持需求
培训项目团队
项目目标里程碑
定义项目战略
定义详细业务流程模型
项目架构里程碑
建立原型
CRP原型讨论
差异分析
)
分析及设计客制化内容
项目执行，指导与管控
输出业务设计蓝图
配置系统
开发客制化组件
系统初始化里程碑
单元测试
集成测试
演练数据转换
系统测试
用户验收测试
性能测试
系统上线里程碑
数据迁移
上线
最终用户培训
评估及评估系统性能
优化分析沟通会议
未来规划沟通
项目关闭里程碑
移交支持部门
定义整体实施策略
定义需求跟踪矩阵
定义业务数据清单
Notes: The Project Management portion of the method consists of Start-up, an Execution Phase and an Project Closure Phase.
The Implementation portion of the method consists of 5 phases, and for illustration purposes, we show some of the high-level activities on this slide.

## Slide 8: Infor 服务
实施服务
实施与升级
云迁移
数字迁移
测试自动化
性能优化
咨询服务
业务咨询
价值工程
组织变革
数字化转型
管理服务
应用管理服务
上线后支持
流程监控
数据生命周期管理
培训教育服务
公开课程与网上培训
最终用户培训
支持服务
Infor 云支持中心
云控制中心 (3C)
灵活的支持选项 – 基础, 高级, 和 elite